GALVITECH LTDA

Centro Universitário Católica de Santa Catarina · Engenharia de Software

Cronograma de Entregas

Módulo de Rastreamento em Tempo Real de Motoboys

Integrado ao ERP da Galvitech · Piloto na Radar Auto Peças

Trabalho de Conclusão de Curso · PAC 8 (2026/2)

Entregas semanais às sextas-feiras · 07/08/2026 a 04/12/2026

Autor: André Gustavo Specht

Orientador: Prof. Andrei Carniel

Jaraguá do Sul/SC · Versão do documento: 25/09/2026 (entrega da semana 8)

# 1. O projeto

## 1.1 Contexto

A Galvitech Ltda, de Jaraguá do Sul/SC, presta serviços de ERP para o setor de autopeças. Muitos de seus clientes dependem de entregas feitas por motoboys, mas o ERP não possui nenhum módulo para essa atividade: não há rastreamento em tempo real, nem cálculo de rotas otimizadas, nem registro estruturado das viagens. Na Radar Auto Peças, cliente escolhido como piloto, o despacho era feito de forma manual, com os motoboys informando por telefone ou WhatsApp.

## 1.2 Problema e pergunta de pesquisa

Sem o módulo, a loja não consegue informar prazos confiáveis ao cliente final, tem dificuldade em alocar o motoboy mais próximo, não mantém histórico para avaliar desempenho e perde a rastreabilidade entre entregas e notas fiscais.

Pergunta de pesquisa: em que medida um módulo de rastreamento em tempo real integrado ao ERP da Galvitech é capaz de suprir essa lacuna operacional e aumentar a eficiência na gestão de entregas por motoboys?

## 1.3 Solução proposta

Um módulo web embarcado no ERP e construído apenas com tecnologias abertas, sem custo de licenciamento:

- OwnTracks: app gratuito no celular do motoboy que envia a posição GPS ao servidor.

- Flask + SQLite: backend em Python com API REST, regras de negócio e persistência.

- OSRM + OpenStreetMap: cálculo de trajeto e tempo, com modo offline de contingência.

- Leaflet.js: mapa interativo com motoboys, clientes e rotas.

Os cinco submódulos são: (1) rastreamento GPS em tempo real, (2) gestão e otimização de rotas pela heurística do vizinho mais próximo, (3) cadastro de clientes, (4) histórico de viagens vinculado à nota fiscal com exportação Excel e (5) replay de trilha.

## 1.4 Objetivos

Geral: desenvolver e avaliar um módulo de rastreamento em tempo real de motoboys integrado ao ERP da Galvitech.

- Levantar requisitos funcionais e não funcionais com colaboradores e clientes.

- Projetar a arquitetura e a integração com o ERP.

- Implementar os submódulos de rastreamento, rotas, clientes, histórico e replay.

- Avaliar em ambiente real por cronometragem do planejamento de rotas e pelo questionário SUS.

## 1.5 Metodologia

O trabalho segue a Design Science Research (Hevner et al., 2004): o artefato é construído em ciclos curtos e avaliado no ambiente real. Cada ciclo corresponde a uma entrega semanal, sempre às sextas-feiras, publicada no repositório público do GitHub.

# 2. Dinâmica das entregas semanais

Toda sexta-feira há uma entrega verificável. Uma entrega é considerada concluída quando atende aos critérios abaixo:

- o código ou documento está no branch main do repositório, em commits com mensagens descritivas (padrão Conventional Commits);

- a suíte de testes automatizados passa no GitHub Actions (Windows e Ubuntu);

- a documentação em docs/ e o README estão atualizados;

- a entrega foi demonstrada ao orientador ou à Galvitech, quando aplicável.

Repositório: https://github.com/AndreeSpecht/rastreamento-motoboys-galvitech

As semanas 9 a 18 estão cadastradas como milestones no GitHub, com data de vencimento na sexta-feira correspondente, e as tarefas de cada semana aparecem como issues. Assim, o progresso pode ser acompanhado diretamente no repositório.

Observação: as entregas das semanas 1 a 8 foram consolidadas e publicadas no repositório em 25/09/2026. As datas desta tabela e a coluna Status podem ser editadas neste documento conforme o calendário acadêmico.

# 3. Marcos do projeto

| Marco | Data | Descrição | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 28/08/2026 | Requisitos e projeto aprovados | Concluído |
| M2 | 25/09/2026 | v0.8.0: módulo funcional, testado e documentado | Concluído |
| M3 | 30/10/2026 | v0.9.0: integrado ao ERP e homologado | Planejado |
| M4 | 20/11/2026 | Avaliação em ambiente real concluída (cronometragem + SUS) | Planejado |
| M5 | 04/12/2026 | v1.0.0 e TCC prontos para a defesa | Planejado |

# 4. Cronograma de entregas (sextas-feiras)

Resumo das 18 entregas do PAC 8. As linhas em verde já foram entregues.

| Semana | Sexta-feira | Fase | Entrega | Evidência / artefato | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07/08/2026 | Requisitos | Levantamento de requisitos com a Galvitech e a Radar Auto Peças (processo atual de despacho). | docs/requisitos.md | Concluída |
| 2 | 14/08/2026 | Requisitos | Requisitos validados, atores e regras de negócio definidos. | docs/requisitos.md | Concluída |
| 3 | 21/08/2026 | Projeto | Arquitetura da solução e decisões de projeto documentadas. | docs/arquitetura.md | Concluída |
| 4 | 28/08/2026 | Projeto | Modelo de dados e contrato da API REST. | docs/banco-de-dados.md, docs/api.md | Concluída |
| 5 | 04/09/2026 | Rastreamento GPS | Recebimento das posições do OwnTracks e mapa em tempo real (2 s). | radar_tracker/api.py, static/js/app.js | Concluída |
| 6 | 11/09/2026 | Rastreamento GPS | Tratamento dos dados de GPS, autenticação e simulador. | radar_tracker/frota.py, scripts/simular_motoboy.py | Concluída |
| 7 | 18/09/2026 | Roteirização | Cálculo de rota via OSRM, modo offline e otimização por vizinho mais próximo. | radar_tracker/roteamento.py, geo.py | Concluída |
| 8 | 25/09/2026 | Qualidade | Refatoração modular, testes automatizados, CI, documentação e cronograma. | Release v0.8.0 | Concluída |
| 9 | 02/10/2026 | Clientes | Importação do cadastro de clientes do ERP da Galvitech. | Milestone "Semana 09" no GitHub | Planejada |
| 10 | 09/10/2026 | Histórico | Vínculo de cada viagem com a NF-e emitida no ERP. | Milestone "Semana 10" | Planejada |
| 11 | 16/10/2026 | Relatórios | Indicadores de desempenho e melhorias no replay de trilha. | Milestone "Semana 11" | Planejada |
| 12 | 23/10/2026 | Integração ERP | Painel embarcado no ERP com login de operador. | Milestone "Semana 12" | Planejada |
| 13 | 30/10/2026 | Testes | Testes de integração e homologação na Radar Auto Peças. | Release v0.9.0 | Planejada |
| 14 | 06/11/2026 | Avaliação | Cronometragem de base (processo atual) e treinamento da equipe. | Planilha de medições (baseline) | Planejada |
| 15 | 13/11/2026 | Avaliação | Piloto em ambiente real com cronometragem usando o módulo. | Planilha de medições (piloto) | Planejada |
| 16 | 20/11/2026 | Avaliação | Aplicação do questionário SUS e ajustes finais de usabilidade. | Resultado SUS | Planejada |
| 17 | 27/11/2026 | TCC | Análise dos resultados e redação do artigo do TCC. | Artigo (versão para revisão) | Planejada |
| 18 | 04/12/2026 | Defesa | Revisão final, versão 1.0.0 e preparação da defesa. | Release v1.0.0 + artigo final | Planejada |

# 5. Detalhamento das entregas

### Semana 01 · 07/08/2026 · Requisitos

Entrega: Levantamento de requisitos com a Galvitech e a Radar Auto Peças (processo atual de despacho).

- Entrevistas com o operador de expedição e com os motoboys

- Mapeamento do processo atual (manual / WhatsApp)

- Lista inicial de requisitos funcionais e não funcionais

Evidência: docs/requisitos.md     Status: Concluída

### Semana 02 · 14/08/2026 · Requisitos

Entrega: Requisitos validados, atores e regras de negócio definidos.

- Validação dos RF/RNF com a Galvitech

- Definição das regras de negócio (nota obrigatória, rota travada em entrega)

- Priorização dos submódulos

Evidência: docs/requisitos.md     Status: Concluída

### Semana 03 · 21/08/2026 · Projeto

Entrega: Arquitetura da solução e decisões de projeto documentadas.

- Diagrama de componentes (OwnTracks, Flask, SQLite, OSRM, Leaflet)

- Máquina de estados da entrega

- Registro das decisões e alternativas

Evidência: docs/arquitetura.md     Status: Concluída

### Semana 04 · 28/08/2026 · Projeto

Entrega: Modelo de dados e contrato da API REST.

- Modelo ER (clientes, histórico, tracklog)

- Especificação dos endpoints

- Linha de base: protótipo V79 versionado

Evidência: docs/banco-de-dados.md, docs/api.md     Status: Concluída

### Semana 05 · 04/09/2026 · Rastreamento GPS

Entrega: Recebimento das posições do OwnTracks e mapa em tempo real (2 s).

- Endpoint /api/gps/owntracks

- Mapa Leaflet com ícone, nome e velocidade de cada motoboy

- Gravação da trilha (tracklog)

Evidência: radar_tracker/api.py, static/js/app.js     Status: Concluída

### Semana 06 · 11/09/2026 · Rastreamento GPS

Entrega: Tratamento dos dados de GPS, autenticação e simulador.

- Filtro de precisão, ordem temporal e saltos

- Token opcional no endpoint

- Simulador do OwnTracks para demonstrações

Evidência: radar_tracker/frota.py, scripts/simular_motoboy.py     Status: Concluída

### Semana 07 · 18/09/2026 · Roteirização

Entrega: Cálculo de rota via OSRM, modo offline e otimização por vizinho mais próximo.

- Integração com o OSRM (traçado + tempo)

- Fallback offline (Haversine + velocidade média)

- Otimização da ordem das paradas

Evidência: radar_tracker/roteamento.py, geo.py     Status: Concluída

### Semana 08 · 25/09/2026 · Qualidade

Entrega: Refatoração modular, testes automatizados, CI, documentação e cronograma.

- Pacote radar_tracker em camadas + correção de 7 bugs do protótipo

- 29 testes pytest + GitHub Actions (Windows/Ubuntu)

- README, docs/ e instaladores para qualquer PC

Evidência: Release v0.8.0     Status: Concluída

### Semana 09 · 02/10/2026 · Clientes

Entrega: Importação do cadastro de clientes do ERP da Galvitech.

- Mapear a tabela de clientes do ERP

- Importação (CSV/consulta) com geocodificação dos endereços

- Tratamento de clientes sem coordenadas

Evidência: Milestone "Semana 09" no GitHub     Status: Planejada

### Semana 10 · 09/10/2026 · Histórico

Entrega: Vínculo de cada viagem com a NF-e emitida no ERP.

- Consulta da NF-e pelo número informado

- Validação da nota antes da saída

- Histórico com cliente e valor da nota

Evidência: Milestone "Semana 10"     Status: Planejada

### Semana 11 · 16/10/2026 · Relatórios

Entrega: Indicadores de desempenho e melhorias no replay de trilha.

- Entregas por motoboy e tempo médio de rota

- Replay com velocidade e paradas

- Exportação Excel com indicadores

Evidência: Milestone "Semana 11"     Status: Planejada

### Semana 12 · 23/10/2026 · Integração ERP

Entrega: Painel embarcado no ERP com login de operador.

- Autenticação com usuários do ERP

- Incorporação do painel na interface do ERP

- Perfis de acesso (operador / gestor)

Evidência: Milestone "Semana 12"     Status: Planejada

### Semana 13 · 30/10/2026 · Testes

Entrega: Testes de integração e homologação na Radar Auto Peças.

- Testes de integração ERP ↔ módulo

- Homologação com o operador

- Correções e versão v0.9.0

Evidência: Release v0.9.0     Status: Planejada

### Semana 14 · 06/11/2026 · Avaliação

Entrega: Cronometragem de base (processo atual) e treinamento da equipe.

- Medir o tempo de planejamento de rotas sem o módulo

- Treinamento dos operadores e motoboys

- Configuração do OwnTracks nos celulares

Evidência: Planilha de medições (baseline)     Status: Planejada

### Semana 15 · 13/11/2026 · Avaliação

Entrega: Piloto em ambiente real com cronometragem usando o módulo.

- Operação real por uma semana

- Medir o tempo de planejamento com o módulo

- Registro de incidentes e ajustes

Evidência: Planilha de medições (piloto)     Status: Planejada

### Semana 16 · 20/11/2026 · Avaliação

Entrega: Aplicação do questionário SUS e ajustes finais de usabilidade.

- Aplicar o SUS aos usuários

- Calcular o escore (meta ≥ 71, "bom")

- Ajustes de interface

Evidência: Resultado SUS     Status: Planejada

### Semana 17 · 27/11/2026 · TCC

Entrega: Análise dos resultados e redação do artigo do TCC.

- Comparar tempos antes/depois

- Discutir a hipótese e a pergunta de pesquisa

- Redação das seções de resultados e conclusão

Evidência: Artigo (versão para revisão)     Status: Planejada

### Semana 18 · 04/12/2026 · Defesa

Entrega: Revisão final, versão 1.0.0 e preparação da defesa.

- Revisão com o orientador

- Release v1.0.0 no GitHub

- Slides, vídeo e ensaio da apresentação

Evidência: Release v1.0.0 + artigo final     Status: Planejada

# 6. Situação atual (entrega da semana 8, versão 0.8.0)

O repositório contém o módulo funcional, testado e documentado, pronto para rodar em qualquer computador com Python 3.10 ou superior:

- Código modular no pacote radar_tracker (config, banco, frota, geo, roteamento, API e frontend).

- Correções do protótipo: rota duplicada, perda de nome/cor ao finalizar, XSS com nomes de clientes, busca sem codificação, filtro de datas inoperante e motoboys fixos no código.

- Tratamento de GPS: descarte por precisão, ordem temporal e saltos acima de 150 km/h.

- Qualidade: 29 testes automatizados e integração contínua em Windows e Ubuntu.

- Portabilidade: instalar.bat/iniciar.bat (Windows) e instalar.sh/iniciar.sh (Linux/macOS), simulador de motoboy e dados de demonstração.

- Documentação: README, requisitos, arquitetura, API, banco de dados, instalação e histórico de desenvolvimento em docs/.

## Como executar

Windows: clonar o repositório, executar instalar.bat e depois iniciar.bat. O painel abre em http://127.0.0.1:5000.

Linux/macOS: ./instalar.sh e ./iniciar.sh.

Demonstração sem celular: montar uma rota no painel e executar python scripts/simular_motoboy.py --tid 0.

# 7. Riscos e mitigação

| Risco | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Instabilidade do OSRM público | Média | Fallback offline já implementado; opção de hospedar OSRM próprio (OSRM_URL). |
| Qualidade do GPS nos celulares | Alta | Filtro de precisão/saltos; uso da velocidade do aparelho; orientação sobre economia de bateria. |
| Acesso ao banco do ERP legado | Média | Camada db.py isolada; importação via CSV como alternativa à consulta direta. |
| Baixa adesão dos motoboys ao app | Média | Treinamento na semana 14; OwnTracks com configuração única e uso passivo. |
| Amostra pequena para o SUS | Alta | Incluir operadores, gestor e motoboys; registrar como limitação no TCC. |
| Atraso em alguma entrega semanal | Média | Folga nas semanas 11 e 17; escopo de relatórios pode ser reduzido sem afetar a avaliação. |

# 8. Resultados esperados

- Redução mensurável do tempo médio de planejamento de rotas (cronometragem antes/depois).

- Dados operacionais estruturados: posição em tempo real, sequência otimizada de paradas e histórico de viagens.

- Rastreabilidade ponta a ponta de cada entrega, vinculada à nota fiscal.

- Escore SUS na faixa "bom" (≥ 71) ou superior.

- Aumento do valor competitivo do ERP da Galvitech frente a plataformas SaaS de terceiros.

# Referências

BORGES, J. C. N. et al. Algoritmo para detecção de itinerários do transporte público usando dados de GPS dos ônibus. CoUrb 2023. SBC, 2023.

BROOKE, J. SUS: a quick and dirty usability scale. In: Usability Evaluation in Industry. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

GOLDEN, B. L.; ASSAD, A. A. (Eds.). Vehicle Routing: Methods and Studies. Amsterdam: North-Holland, 1988.

HEVNER, A. R. et al. Design science in information systems research. MIS Quarterly, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.

LUXEN, D.; VETTER, C. Real-time routing with OpenStreetMap data. ACM SIGSPATIAL GIS, 2011. p. 513–516.

OWNTRACKS CONTRIBUTORS. OwnTracks booklet. Disponível em: https://owntracks.org/booklet/.

LEAFLET CONTRIBUTORS. Leaflet: a JavaScript library for interactive maps. Disponível em: https://leafletjs.com/.